Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Директора МТФ

ПАО «ГМК «Норильский никель»

от 21.05.2021 № МТФ/120-п

Регламент

допуска и организации работы подрядных организаций на территории Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Обозначение документа: Р МТФ НН-15-001-2021

Введен: впервые. / взамен: впервые

Дата введения: 21.05.2021

Содержание

1.	Область и границы применения	3

2.	Общие положения	3

3.	Подготовительные мероприятия	3

4.	Организация допуска	5

5.	Осуществление производственного контроля за работой подрядных организаций	7

6.	Риски	7

7.	Ответственность	8

Приложение А	9

Приложение Б	10

Приложение В	11

Приложение Г	12

Приложение Д	13

Приложение Е	14

Приложение Ж	15

Приложение З	16

Приложение И	17

- Область и границы применения

  - Настоящий Регламент допуска и организации работы подрядных организаций на территории Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Регламент) устанавливает единый порядок и требования по допуску и осуществлению производственного контроля за работой подрядных организаций.

  - Регламент обязателен для исполнения всеми подразделениями Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – МТФ, Компания соответственно), на территории которых представители подрядных организаций осуществляют оказание работ или услуг, независимо от их характера или вида (с учётом требований п. 1.3. данного Регламента), в том числе на работы  и услуги с суммой договора до 500 000 рублей.

  - Настоящий Регламент не распространяется на работы и услуги, выполняемые не на территории МТФ, на поставку продукции в МТФ, а так же на работы и услуги на судах МТФ.

- Общие положения

- Общая схема организации допуска и осуществления организации производственного контроля приведена в Приложении Г к настоящему Регламенту. Процесс допуска и осуществления производственного контроля состоит из 3-х основных этапов:

2.1.1. Подготовительные мероприятия.

    - Организация допуска: для производственных объектов согласно требованиям СТО КИСМ 121-217-2014 и СТО КИСМ 121-222-2018, для непроизводственных объектов (Приложение Д к настоящему Регламенту), согласно требованиям СТО КИСМ 121-222-2018 (в отдельных случаях согласно требованиям СТО КИСМ 121-217-2014).

    - Осуществление производственного контроля.

- При работе с подрядными организациями необходимо руководствоваться требованиями СТО КИСМ 121-222-2018 и СТО КИСМ 121-217-2014.

- Подготовительные мероприятия

- Проведение вводного инструктажа:

3.1.1. Перед выполнением любых работ или оказания услуг на территории МТФ, ФЦО или ВСП направляет всех представителей подрядной организации, которые задействованы для выполнения работ, руководителей и иных лиц подрядной организации, которые фактически будут находиться на терртории МТФ, в УПБОТиЭ для прохождения процедуры вводного инструктажа по ОТ и вводного противопожарного инструктажа. Вводный инструктаж по ОТ и вводный противопожарный инструктаж проводят всем без исключения представителям подрядной организации, в том числе, вновь прибывшим сотрудникам, которые раньше не были задействованы в процессе производства работ.

- 3.1.2. Сотрудник УПБОТиЭ, после проведения процедуры вводного инструктажа по ОТ и вводного противопожарного инструктажа фиксирует результаты проведенного инструктажа по ОТ в «Журнале регистрации вводного инструктажа по ОТ», вводного противопожарного инструктажа в «Журнале регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности» и выдает каждому представителю подрядной организации «Талон о прохождении вводного инструктажа по ОТ и противопожарного инструктажа» (по форме согласно Приложению Е к настоящему Регламенту).

- Проверка документации в области ПБиОТ:

- 3.2.1. Руководитель ФЦО или ВСП (или ответственный специалист), после проведенного вводного инструктажа (п. 3.1.), проверяет у подрядной организации до начала производства любых работ:

- 3.2.1.1. фактическое соответствие требованиям ПБиОТ, изложенным в приложении к техническому заданию и подтвержденным подрядной организацией в технико-коммерческом предложении для данной работы или услуги;

      - наличие оригиналов удостоверений по обучению охране труда (как для представителей рабочих профессий, так и для руководителей);

      - наличие оригиналов квалификационных удостоверений для выполняемого вида работ (стропальщик, монтажник, электромонтер и т.д.);

      - если работы будут производиться на производственном объекте или непроизводственном, но с признаками работ повышенной опасности (Приложение Ж к настоящему Регламенту), в рамках соблюдения требований СТО КИСМ 121-217-214 наличие у подрядной организации:

- 3.2.1.4.1.Приказов о назначении лиц, ответственных за работу по нарядам-допускам. При работе по акту-допуску проверяется назначение: допускающего, выдающего, руководителя работ, производителя, исполнителя работ. При работе по наряду-допуску МТФ проверяется назначение: руководителя работ, производителя, исполнителя работ;

        - При работе на территории ОПО наличие действующей аттестации в области промышленной безопасности;

        - При работе на производственном объекте дополнительно проверяются документы, указанные в п. 5.7. СТО КИСМ 121-217-2014.

- Подрядные организации на производственные территории без выполнения требований, изложенных в п. 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, не допускаются.

- Перед началом выполнения любых подрядных работ, при отсутствии ППР (ТК) в случаях, допускаемых законодательством, представитель Подрядной организации совместно с представителем ВСП и ФЦО обязан составить План безопасного выполнения работ (форма Плана приведена в Приложении Е к СТО КИСМ 121-222-2018), в котором должны быть учтены конкретные источники опасности и требования безопасности для конкретного вида подрядных работ.

- Перед началом работы руководитель ФЦО (или ответственный специалист) совмество с руководителем ВСП (или ответственным специалистом) проводят совещание по вопросам ПБиОТ с обязательным участием ведущего специалиста по ГОЧС и ПБ УПБОТиЭ (или лица его замещающего), руководителя (уполномоченного лица) Подрядной организации и непосредственного руководителя работ со стороны Подрядной организации. Совещание должно проводиться с обязательным посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для производства Подрядной организацией подготовительных работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ. По результатам совещания оформляется протокол совещания.

- При отсутствии Плана безопасного выполнения работ (если законодательством не требуется ППР и т.д.), допуск до работы Подрядных организаций не осуществляется.

- Если на выполняемый вид работ (строительство, любые работы, связанные с подъемными сооружениями, работы на высоте и т.д.), согласно требованиям законодательства РФ в области ПБиОТ, необходимо наличие ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ (рабочая карта, рабочая технологическая карта, ремонтная карта, порядок организации работ и т.д.), по итогу проведенного совещания проводится проверка и согласование ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ:

    - ФЦО производит проверку и согласование технологической и описательной части документа  с подписью в листе согласования от руководителя ФЦО.

    - УПБОТиЭ производит проверку и согласование в рамках требований ПБиОТ: описание безопасных методов и приемов выполнения работ, применение необходимых средств индивидуальной защиты, работы на высоте, определение зон ответственности. По результатам проверки в листе согласования ставится подпись начальника УПБОТиЭ или ведущего специалиста по ГОЧС и ПБ (или лица его замещающего).

    - ВСП проверяет наличие согласования от ФЦО, УПБОТиЭ и ознакомление работников подрядной организации с данным ППР.

    - При отсутствии согласований, подрядная организация  к работам не допускается.

- Организация допуска

  - После реализации всех процессов и требований, изложенных в разделе 3 настоящего Регламента, лицо назначенное приказом директора МТФ, допускает подрядную организацию до выполнения работ, согласно одному из вариантов последовательности действий (производственный или непроизводственный объект):

  - Допуск подрядной организации на производственные объекты МТФ:

    - После проведенного совещания (п. 3.5. настоящего Регламента) определяется форма допуска подрядной организации на производственные территории по акту-допуску или наряду-допуску в зависимости от типа передаваемого объекта или территории:

      - Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящие здания, сооружения и оборудование, на которых полностью прекращены технологические работы, а также участки, расположенные вне действующих цехов, выделенные для выполнения на них работ силами Подрядной организации, передаются последней по акту-допуску для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка), оформленному по форме согласно Приложению Д СТО КИСМ 121-217-2014 в двух экземплярах.

      - Если через участок, выделенный для производства работ повышенной опасности, проходят действующие токопроводы, газопроводы, тепло-, водопроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические грузоподъемные краны, то объект не может быть передан Подрядной организации по акту-допуску. Допуск Подрядной организации осуществляется по наряду-допуску, согласно Приложению В к СТО КИСМ 121-217-2014.

    - При допуске Подрядной организации по акту-допуску:

4.2.2.1.	Руководитель ВСП выдает и подписывает акт-допуск на передаваемый объект или территорию.

4.2.2.2.	Территория или оборудование (подъемное сооружение), передаваемое Подрядной организации по акту-допуску, перед началом выполнения работ должна (но) быть обозначено координатами, осями, отметками в акте-допуске (в случае необходимости оформляется отдельным документом) в соответствии с утвержденным ППР или Планом безопасного выполнения работ.

4.2.2.3.	Экземпляры актов-допусков хранятся у оформивших и подписавших акт-допуск ответственных представителей ВСП и Подрядной организации, в течение срока их действия, - до полного завершения работ повышенной опасности на выделенном участке (объекте) и передачи участка (объекта) эксплуатирующей организации.

4.2.2.4.	По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и актом-допуском, Ответственный исполнитель и руководитель (уполномоченное лицо) Подрядной организации составляют акт в трех экземплярах о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ОТ и готовности объекта к выполнению работ (по форме Приложения И СНиП 12-03-2001) (Приложение И к настоящему Регламенту).

        - При передаче или приеме технических устройств и объектов ВСП в ремонт по акту-допуску оформляется «Акт приема/передачи», а после проведения всех работ «Акт приема» (Приложение З к настоящему Регламенту).

        - При работе по акту-допуску, выдача нарядов-допусков в соответствии с требованиями СТО КИСМ 121-217-2014 и обеспечение безопасности персонала, выполняющего работу по Нарядам-допускам, возлагается на Подрядную организацию.

    - При допуске Подрядной организации по наряду-допуску:

      - При работе по наряду-допуску, ВСП (лицо, назначенное ОРД), на территории которого будут осуществляться работы, выдает наряд-допуск (ответственные от ВСП: допускающий и выдающий).

      - По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР (ТК) и нарядом-допуском, Ответственный исполнитель и руководитель (уполномоченное лицо) Подрядной организации составляют акт в трех экземплярах о соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ОТ и готовности объекта к выполнению работ (по форме Приложения И СНиП 12-03-2001) (Приложение И к настоящему Регламенту).

      - При передаче или приеме технических устройств и объектов ВСП в ремонт по наряду-допуску оформляется «Акт приема/передачи» (Приложение З к настоящему Регламенту).

      - Заполнение и зоны ответственности руководителей и исполнителей указаны в разделе 5 и 6 СТО КИСМ 121-217-2014.

      - Выдаваемый наряд-допуск должен быть зарегистрирован лицом, выдающим наряд-допуск, в АС КУБ.

      - Ежесменный допуск Подрядной орагнизации к выполнению работ по наряду-допуску осуществляется только после внесения соответствующей записи в АС КУБ (при наличии технической возможности), либо в «Журнале регистрации ежесменного допуска к выполнению работ повышенной опасности (Приложение Е СТО КИСМ 121-217-2014).

  - Допуск на непроизводственные объекты (Приложение Д к настоящему Регламенту):

    - После составления «Плана безопасного производства работ» и выполнения всех этапов, указанных в разделе 3. настоящего Регламента, осуществляется допуск Подрядной организации для выполнения работ или оказания услуг.

    - Если на непроизводственном объекте возникают признаки опасности, указаные в Приложении Ж к настоящему Регламенту, или руководитель ВСП считает целесообразным усилить меры безопасности, работы осуществляются по наряду-допуску (подраздел 4.2.3. настоящего Регламента).

  - Руководитель ВСП или ответственное лицо, до допуска к самостоятельной работе Подрядной организации, проверяют наличие всех необходимых документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента (ППР, план безопасного производства работ, «Талоны вводного инструктажа» и т.д.).

- Осуществление производственного контроля за работой подрядных организаций

- Ответственное ФЦО, совместно с ВСП и УПБОТиЭ, организует проведение ежемесячных проверок работы Подрядных организаций на территории МТФ.

- Ответственное ФЦО, совместно с ВСП и УПБОТиЭ, при проведении проверки руководствуется требованиями законодательства в области ПБиОТ.

- Результаты проверок оформляются по форме Приложения Ж СТО КИСМ 121-222-2018 или в АС КУБ.

- Если по результатам проверок (в течение 3-х месяцев) не выявлено существенных замечаний по ПБиОТ, Подрядная организация считается положительно зарекомендовавшей себя и частота проверок снижается до 1 раза в квартал.

- Акты проверок хранятся в ВСП.

# Риски

  - Рисками допуска и организации работы подрядных организаций на территории МТФ являются:

| №п/п | Риск | Описание | Контрольные процедуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непроведение вводного инструктажа по ОТ | ФЦО не направил всех представителей подрядной организации, которые задействованы для выполнения работ, руководителей и иных лиц подрядной организации, которые фактически будут находиться на терртории МТФ, в УПБОТиЭ | Проведение вводного инструктажа по ОТ фиксируют в «Журнале регистрации вводного инструктажа» и выдают каждому представителю подрядной организации «Талон о прохождении вводного инструктажа» |
| 2. | Отказ в доступе Подрядной организации на производственные территории МТФ | Невыполнение требований, изложенных в п. 3.1. и 3.2. настоящего Регламента | Выполнение требований, изложенных в п. 3.1. и 3.2. настоящего Регламента |
| 3. | Отказ в допуске до работы Подрядной организации | - Представитель Подрядной организации совместно с представителем ВСП и ФЦО не составил План безопасного выполнения работ (форма Плана приведена в обязательном И к настоящему Регламенту); - Отсутствие согласования ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ | - Составление Плана безопасного выполнения работ (если законодательством не требуется ППР и т.д.); - Согласование ППР или иного документа, регламентирующего порядок производства работ |

- Ответственность

- Руководители ВСП, ФЦО, УПБОТиЭ несут ответственность за ненадлежащее исполнение функций и обязанностей, указанных в настоящем Регламенте.

- Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент несет начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии МТФ.

- Приложение А

Нормативные ссылки

В настоящей Методике использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Компании и иные нормативные акты:

| от 30.12.2001 №197-ФЗ | Трудовой кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
| от 21.07.1997 № 116-ФЗ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| от 27.07.2010 № 225-ФЗ | Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации |
| Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 | Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |
| Постановление Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80 | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» |
| Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 | Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций |
| Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н | Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте |
| СП 12-136-2002 | Свод правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» |
| СТО КИСМ 121-217-2014 | Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в ПАО «ГМК «Норильский никель» |

- Приложение Б

Сокращения и аббревиатуры

В настоящем Регламенте применены следующие сокращения:

ВСП	Внутриструктурное подразделение

МТФ	Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

УПБОТиЭ	Управление промышленной безопасности охраны труда и экологии МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

ОПО	Опасный производственный объект

ОТ	Охрана труда

ППР	Проект производства работ

ПБиОТ 	Промышленная безопасность и охрана труда

ФЦО	Подразделения Бизнес-единиц и/ или Бюджетных единиц, осуществляющие планирование и контроль бюджетных данных в рамках своей функциональной зоны ответственности

# Приложение В

Термины представлены в отдельном файле в формате Excel, являющемся неотъемлемой частью данной Методики.

# Приложение Г

Общая схема организации работ

# Приложение Д

Непроизводственные объекты МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»

- Здание административно-бытового корпуса (Площадка № 1).

- Бытовые помещения* гаража № 2 (Площадка № 1).

- Бытовые помещения* гаража № 3 (Площадка № 1).

- Здание ж/д КПП-1 (Площадка № 1).

- Здание ж/д КПП-2 (Площадка № 1).

- Здание дежурного ж/д переезда (Площадка № 2).

- Модульное строение для размещения тальманов (Площадка № 1).

- Модульное строение для размещения докеров (Площадка № 1).

- Бытовые помещения* склада СВХ (Площадка № 2).

- Бытовые помещения* крытого склада (Площадка № 1).

- Бытовые помещения* склада МТС (Площадка № 1).

- Здание КПП-1 (Площадка № 1).

- Здание КПП-2 (Площадка № 2).

* бытовые помещения – вспомогательные помещения, используемые для санитарно-бытового обслуживания работающих, в которых не осуществляется производственный технологический процесс.

# Приложение Е

Форма талона о прохождении вводного инструктажа по ОТ и противопожарного инструктажа

| МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТАЛОН |  |  |
| Подрядная организация |  |  |
| Работник |  |  |
|  | Фамилия, инициалы |  |
| Прошел вводный инструктаж по ОТ и вводный противопожарный инструктажи в МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», с записью в журнале Вводного инструктажа |  |  |
| «____» _________ 20___ г. |  |  |
| Специалист УПБОТ и Э |  |  |
|  | Фамилия, инициалы |  |

# Приложение Ж

Признаки опасности для непроизводственных территорий, при которых необходимо выдавать наряд-допуск

- При производстве работ с применением подъемных сооружений.

- При осуществлении работ на высоте (наряд-допуск для производства работ на высоте, согласно приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»).

- При осуществлении строительных работ в здании.

- При осуществлении огневых работ.

- При работе с электроустановками.

# Приложение З

Форма акта приема / передачи объекта

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ВСП МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» _________________________ (Ф.И.О.) «____» ___________________ 20__ г. |
| --- | --- |

АКТ

Приема/передачи (нужное подчеркнуть) технических устройств и иных объктов в ремонт

| п/п | Наименование | Модель (марка) | Инвентарный номер | Хозяйственный номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата передачи в ремонт: «___» _________ 20 ___ г.

Дата приема из ремонта: «___» _________ 20 ___ г.

| Оборудование (объект) сдал/принял (нужное подчеркнуть): Представитель заказчика (ВСП): _______ (____________) МТФ ПАО ГМК «Норильский никель» | Оборудование (объект) сдал/принял (нужное подчеркнуть): Представитель подрядной организации: _______ (____________) _______________ (наименование подрядной организации) |
| --- | --- |

# Приложение И

Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

АКТ 
о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта _________________ к началу строительства

«___» _____________ 200 __ г.

Комиссия в составе:

руководителя (директора) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика ___________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя генеральной подрядной строительной организации ______________

_______________________________________________________________________

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный период ________________________________________

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя работников генеральной подрядной строительной организации

_______________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих, выполненных по состоянию на «__» ______ 20 __ г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем:

- К освидетельствованию предъявлены работы _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,

_______________________________________________________________________

в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)

- Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией (проектом организации строительства и проектами производства работ)

_______________________________________________________________________

(наименование организаций, разработчиков ПОС, ППР, № чертежей и дата их составления)

- В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от требований норм, правил и стандартов безопасности труда

_______________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

Решение комиссии

Работы выполнены в объемах, предусмотренных проектом и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда.

На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на объекте.

Руководитель (директор) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика) ___________________

(подпись)

Представитель генеральной подрядной строительной организации ______________

(подпись)

Представитель субподрядной специализированной организации ________________

(подпись)

Представитель работников генеральной подрядной строительной организации ____________

(подпись)

Примечание - Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя Федеральной инспекции труда о дате и месте работы комиссии. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются органы государственного надзора или специализированные организации